CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO E ………………… PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO/PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO RIGUARDANTE L’AREA DI VIA ………………….

N.                    di repertorio

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno … (duemila…………) addì

In Milano, nella casa in Via Bernina 12, presso gli Uffici Comunali.

Avanti a me dott. ……………….., notaio in Milano iscritto presso il Collegio Notarile di Milano sono presenti:

da una parte:

il Sig. Arch. ……………….., nato a Milano ………… il ………., domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Milano di via Bernina n. 12, Direzione Urbanistica, che agisce in nome, per conto e in rappresentanza del COMUNE DI MILANO stesso, avente sede in Piazza della Scala n. 2, codice fiscale 01199250158, ed interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore dell’Area ……………………., ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 71 dello Statuto Comunale come risulta dalla determinazione Sindacale del Comune di Milano in data ……….. n. ……………. di protocollo generale, che in copia conforme viene allegata sotto "…" al presente atto, ed in esecuzione della delibera n. … in data …………. della Giunta Comunale portante adozione del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento, infra meglio citata, della successiva delibera n. ………….. in data ………….. della Giunta Comunale portante approvazione del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento, infra meglio citata;

il signor ………………………….. nato a ……… il ………., C.F. ………….., e ………………………….. nato a ……… il ………., C.F. ………….., che interviene al presente atto nella sua qualità di …………. della società ……………………. (di seguito indicata in forma abbreviata come “………………..”) – con sede legale in …………, via ………………, codice fiscale, partita Iva e numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano n. …………….., R.E.A. …………….., – domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa Società, munito dei necessari poteri in virtù di procura a rogito notaio ………….. in data ………….. rep. n. ………….., registrata presso ………..in data ………….. al n. ……. serie …. che in estratto autentico al presente si allega sotto la lettera "…";

# PREMESSO CHE

- la società ………… è proprietaria di aree della superficie catastale complessiva pari a mq. ………, meglio individuate al successivo art. 1.1, in forza di atto di ………………. in data ………., n. ……… di rep. e n. …….. di racc., in autentica notaio ………… registrato ………….. al n. ……, serie …, in data ………….. e trascritto presso ……………., in data ……….. ai nn. ………. reg. gen. e ………. reg. part.;

- con istanza del ……….., atti P.G. n. …………, la società ……….. ha presentato al Comune di Milano per le aree sopra indicate - inserite dal P.G.T. vigente tra le aree disciplinate dal Piano delle Regole, in particolare nel Tessuto Urbano ………… – …………… (art. ……….) tra gli Ambiti …………….. - una proposta di Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento in coerenza con quanto previsto dall’art. ……….. della Normativa di Attuazione del Piano delle Regole e ai sensi dell’art. ……………. della L.R. 12/05 e successive modificazioni ed integrazioni, in attuazione del P.G.T. vigente;

- la proposta di Piano/Programma prevede la realizzazione di un insieme sistematico di interventi edilizi privati destinati a ……………. e di opere di urbanizzazione e/o attrezzature di servizio su aree di proprietà del soggetto attuatore, su aree di cessione al Comune nonché su aree già di proprietà comunale anche localizzate in diverso ambito urbano, finalizzato alla rifunzionalizzazione e riqualificazione dell’area di cui al punto a) (Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento propriamente detto) e del più ampio Ambito urbano di riferimento;

- a seguito dell'istruttoria effettuata dai competenti Uffici Comunali, la proposta di P.A./P.I.I. è risultata ammissibile e conforme al P.G.T. vigente e alla disciplina della citata L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

- il Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento (d’ora innanzi anche il “Piano”/“Programma”) è stato adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. … in data ………… che si allega senza i relativi allegati, in copia certificata conforme all'originale, al presente atto sotto la lettera “…” e successivamente approvato ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005, con deliberazione della Giunta Comunale n. … in data ………., che si allega unitamente a parte dei relativi allegati, in copia certificata conforme all'originale, al presente atto sotto la lettera “…”; tutti gli allegati della citata deliberazione di adozione, nonché i residui allegati della citata deliberazione di approvazione, depositati in originale presso il Comune di Milano, non vengono materialmente allegati al presente atto;

- in data ………….. la società …………. ha inviato, ai sensi dell’art. 10 commi 2 e 3 del vigente Regolamento Edilizio, i risultati dell’Indagine Ambientale Preliminare (IAP) – resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio – ai soggetti/enti indicati al comma 3 citato;

- (eventuale, nel caso i risultati dell’indagine di cui alla lettera precedente evidenzino potenziali contaminazioni) in data ………….., antecedente - ai sensi dell’art. 10 comma 3 del vigente Regolamento Edilizio - alla data della delibera di approvazione del Piano/Programma in oggetto di cui alla precedente lett. f), il Comune di Milano ha emesso il provvedimento n. ……. di autorizzazione all’intervento di bonifica/messa in sicurezza dell’area di cui alla precedente lett. a);

- le parti danno atto che:

(dare conto dei vincoli per la difesa del suolo e vincoli amministrativi presenti)

- l’intera (o parte dell’) area del P.A./P.I.I. propriamente detto ricade ……………..;

- ………………;

- ………………;

- ai fini dell’attuazione delle attività relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e/o dell’attrezzatura di servizio pubblico previste nell’Ambito del Piano/Programma, la società ................. e il Comune hanno nominato, per quanto di rispettiva competenza, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile del Procedimento Urbanistico (RPU) e il Responsabile del Procedimento per la Realizzazione delle Opere di urbanizzazione e delle Attrezzature (ROUA) in coerenza con quanto disciplinato dalla delibera della Giunta comunale n. 1117 del 10.6.2013 (e s.m.i.) avente ad oggetto “Linee guida per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi”; in particolare con l’incarico attribuito dalla società ................., il RUP ha assunto il ruolo di responsabile dei lavori, sia in fase di progettazione sia di esecuzione delle opere e delle attrezzature, in coerenza con la normativa in materia di contratti pubblici lavori, servizi e forniture, nonché ai fini del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la facoltà di delegare la funzione,

tutto ciò premesso, da ritenere parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

###### ARTICOLO 1 – AMBITO DEL PIANO ATTUATIVO/PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO

  - Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, facendo riferimento al Tipo catastale in scala 1:1.000 qui allegato sotto la lettera “…” (dis. n. … del …………..), le aree oggetto del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento propriamente detto (corrispondente all’Ambito del PA/PII nel caso di assenza di punto 1.2) di proprietà della società ………, sono indicate con bordo rosa e numeri ……….. neri per una superficie catastale complessiva di mq. ……….. e precisamente:

- area indicata con bordo in tinta rosa e numero 1 nero, per una superficie catastale pari a mq. ………., individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni – ai mappali …………… del foglio ……. e - Catasto Fabbricati – ai mappali ………… del foglio …..;

- area indicata con bordo in tinta rosa e numero 2 nero, per una superficie catastale pari a mq. ………, individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni – al mappale ……. del foglio ………. e - Catasto Fabbricati – al mappale ……. del foglio ……..;

- ……………..

  - (eventuale) L’Ambito del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento, oltre alle aree di cui al punto precedente, comprende altresì le seguenti aree, già di proprietà comunale, oggetto di interventi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e attrezzatura di servizio connesse alla trasformazione urbanistica ed edilizia ai sensi della presente convenzione:

- area indicata con bordo in tinta ……………… sul tipo catastale predetto, della superficie indicativa di mq. ………. circa individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Milano al foglio …. ai mappali ….;

- area indicata con bordo in tinta ……………… sul tipo catastale predetto, della superficie indicativa di mq. ………. circa individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Milano al foglio …. ai mappali ….;

- ………………….

###### ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL PIANO/PROGRAMMA

2.1	Il soggetto attuatore si impegna nei confronti del Comune di Milano a dare attuazione al Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento relativo alle aree descritte al precedente art. 1, attraverso la realizzazione di:

- interventi edilizi di nuova costruzione/ristrutturazione edilizia/…… per complessivi mq. ……… di superficie lorda “s.l.” (ex “s.l.p.” superficie lorda di pavimento), così articolata:

a1)	mq. ……… min./max. destinati a funzione …………..;

a2)	mq. ………. min./max. destinati a funzione ………….;

a3)	mq. ……… min./max.;

- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai successivi artt. …e …, nelle aree di cui al precedente art. … ;

- l’attrezzatura di servizio di cui al successivo art. … nell’area di cui al precedente art. …...

2.2	All’interno delle aree fondiarie di proprietà del soggetto attuatore individuate al successivo art. …, saranno realizzati spazi per parcheggi privati - secondo le quantità minime indicate dall’art. 41 sexies della legge 17.8.1942, n. 1150 e dalle N.d.A. del vigente P.G.T. - computati in forma distinta rispetto agli spazi per parcheggi conteggiati nello standard urbanistico.

2.3	L'attuazione degli interventi previsti dal presente atto è disciplinata dalla documentazione tecnico-economica relativa al Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento; si allegano al presente atto sotto la lettera “…” il “Planivolumetrico prescrittivo” in scala 1:……. e sotto la lettera “…” la “Normativa di attuazione”.

2.4	L’esecuzione degli interventi per fasi temporali e successive è regolata dal “Programma temporale delle opere” allegato al presente atto sotto la lettera “…” secondo le specificazioni di cui al successivo art. … (“Modalità e tempi di attuazione del piano/programma”).

2.5	Potranno essere apportate eventuali variazioni ai contenuti urbanistici ed esecutivi del Piano/Programma esclusivamente nei termini previsti dall’art. 14, comma 12, della L.R. 12/2005 e s.m.i., e, comunque, nel rispetto degli elementi prescrittivi del Piano/Programma come definiti dalla citata Normativa di attuazione.

ARTICOLO 3 – CESSIONE DI AREE PER URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

  - Con il presente atto la società ................., cede gratuitamente al Comune di Milano, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi dell’art. 28, comma 5, n. 1, della legge n. 1150/1942 e dell’art. 46 comma 1 lett. a) della legge regionale n. 12/2005, aree per una superficie complessiva di mq. ………. circa indicate con bordo in tinta ………….e in tinta ……….. e numeri ……….,  sul tipo catastale, in scala 1:1.000 (dis. n. … del ……………), qui allegato al presente atto sotto la lettera “…”, ed in particolare:

(le aree di cessione sono individuate da mappali pieni in quanto, prima della stipula del presente atto, se ne chiede il frazionamento sulla base dei progetti definitivi delle opere di urbanizzazione)

- l’area (per urbanizzazione primaria) della superficie di mq. ……… circa, indicata con bordo in tinta ………….. e numero ………., individuata nella mappa di Milano – Catasto Terreni – ai mappali ……….. del foglio ………. e – Catasto Fabbricati – ai mappali ………….. del foglio ……..

Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali ……………. del foglio …..;

- l’area (per urbanizzazione secondaria) della superficie di mq. ……… circa, indicata con bordo in tinta ………….. e numero ………., individuata nella mappa di Milano – Catasto Terreni – ai mappali ………. del foglio …….. e – Catasto Fabbricati – ai mappali ………. del foglio …….

Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali ……….. del foglio ……..

  - La consegna delle aree individuate al precedente punto 3.1 si effettua, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1140 del codice civile, fermo restando quanto previsto al successivo art. 7.4.

- ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DI SERVITU’ PERPETUE DI USO PUBBLICO (eventuale)

4.1	Con il presente atto la società ………… costituisce, gratuitamente ed a tempo indeterminato, servitù perpetua di uso pubblico a favore del Comune di Milano, che a mezzo del suo legale rappresentante sin da ora accetta, per una superficie complessiva di mq. ………. circa sulle seguenti aree indicate con bordo in tinta ………….e in tinta ……….. e numeri ……….,  sul tipo catastale, in scala 1:1.000 (dis. n. … del ……………), qui allegato al presente atto sotto la lettera “…”, ed in particolare:

- area, indicata con bordo in tinta ………….. sul tipo catastale in scala 1:1.000 qui allegato al presente atto sotto la lettera “…”, della superficie pari a mq. …, destinata alla realizzazione di …. di cui al successivo art. …….., individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Milano al foglio ……… mappali ……...

Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali …………. del foglio …...

- area, indicata con bordo in tinta ………….. sul tipo catastale in scala 1:1.000 qui allegato al presente atto sotto la lettera “…”, della superficie pari a mq. …, destinata alla realizzazione di …. di cui al successivo art. …….., individuata sulle mappe del Catasto Terreni di Milano al foglio ……… mappali ……...

Coerenze partendo da nord in senso orario: mappali …………. del foglio …...

4.2	I costi e le spese relative alla gestione e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle aree di cui al punto precedente saranno sempre ad esclusivo carico dei soggetti proprietari e gli interventi di manutenzione sugli stessi dovranno essere effettuati nei modi più idonei per garantirne l’utilizzo pubblico.

ARTICOLO 5 – REALIZZAZIONE DI ATTREZZATURA DI SERVIZIO (eventuale)

  - In considerazione dell’interesse dell’Amministrazione Comunale al potenziamento numerico e qualitativo delle strutture di interesse generale da destinare a servizi per …………….., il soggetto attuatore si impegna, nel rispetto della pertinente disciplina normativa, a farsi carico della realizzazione, a titolo di “attrezzatura pubblica di servizio”, sull’area identificata al precedente art. ……………..

(si può trattare di area di cessione, oppure aree in cessione ma con mantenimento di diritto di superficie, oppure area già comunale, oppure area privata con contestuale asservimento all’uso pubblico e/o apposizione di vincolo di destinazione all’uso pubblico),

di attrezzatura destinata a ……………., in conformità al progetto definitivo, di cui si allega al presente atto sotto la lettera “…” la tav. “Progetto definitivo - Planimetria generale”

(valutare in sede di stipula quali elaborati allegare del progetto definitivo verificato e validato).

  - Si dà atto che il valore dell’attrezzatura pubblica di cui al punto precedente – ridotto del coefficiente del 12% come meglio precisato al successivo art. … (“Opere di urbanizzazione e attrezzatura pubblica di servizio: tipologia, progettazione, varianti e importi ai fini …”) - è pari ad un importo di euro ……………… (……………), come si deriva dal computo metrico estimativo relativo al progetto definitivo ritenuto congruo dai competenti Uffici Comunali. Tale valore in ragione del rapporto tra lo stesso e il valore di monetizzazione di €/mq. (euro al mq.) ………. (………………..) stabilito, per la zona n. … “………….”, dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/97 e successivi aggiornamenti (ultimo aggiornamento al ……….inserire ultimo disponibile prima della stipula), è equivalente ad un’area della superficie di mq. ………..

  - Per la realizzazione dell’attrezzatura di cui al presente articolo ed in ragione della sua funzionalità al conferimento della dotazione territoriale ai sensi dell’articolo successivo, non è dovuto il contributo di costruzione.

ARTICOLO 6 – VERIFICA DOTAZIONI TERRITORIALI (eventuale) E MONETIZZAZIONE

6.1	II Comune di Milano, con la presente convenzione, dà atto che la cessione delle aree di cui al precedente art. 3 lett. ……. per minimo mq. ……. e/o la costituzione di servitù di cui al precedente art. 4, per minimo mq. …………. nonché la realizzazione dell’attrezzatura di servizio di cui al precedente art. …, per minimo mq. …….. di superficie equivalente, per complessivi mq. ……….., garantiscono/non garantiscono completamente le dotazioni territoriali dovute ai sensi di …………. e pari a mq. …...

6.2	(eventuale, in caso di mancato raggiungimento delle dotazioni territoriali ai sensi del precedente punto e nel caso non si opti per la rateizzazione di cui al punto successivo)

Si dà atto che la società ................. ha provveduto al pagamento della monetizzazione di mq. …… per un importo complessivo di € …………. (………..euro) calcolato in base al valore di monetizzazione di € ……./mq., stabilito per la zona n. … (“………..”) dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/1997, così come aggiornato ai sensi del precedente art. 5.2, come da ricevuta n. ……… della Tesoreria Comunale.

6.2	(in alternativa al punto precedente)

La società ………. si impegna al pagamento della monetizzazione di mq. …… per un importo complessivo di € …………. (………..euro) - calcolato in base al valore di monetizzazione di € ……./mq., stabilito per la zona n. … (“………..”) dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 9/1997, così come aggiornato ai sensi del precedente art. 5.2 - da versare, in coerenza con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1008/2013 in data 24.5.2013, in n. 4 rate secondo le seguenti modalità e tempistica:

-	prima rata, pari al 25% dell’importo complessivo come calcolato ai sensi del precedente punto, alla stipula del presente atto, come dimostrato da ricevuta n. …….. della Tesoreria Comunale e fermo restando quanto specificato al successivo art. ………(“Garanzie e penali”) in ordine alla presentazione di fideiussione a garanzia del debito residuo;

-	seconda rata, pari al 25% dell’importo complessivo e maggiorato degli interessi legali sul debito residuo (il tasso di interesse da applicarsi è quello vigente al momento della stipula del presente atto), al momento del perfezionamento del primo titolo abilitativo per intervento privato;

-	terza rata, pari al 25% dell’importo complessivo e maggiorato degli interessi legali sul debito residuo come sopra specificato, entro 180 giorni dal perfezionamento del primo titolo abilitativo per intervento privato;

-	quarta rata, pari al saldo dell’importo dovuto (maggiorato come sopra specificato) entro 360 giorni dal perfezionamento del primo titolo abilitativo per intervento privato.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E PRECISAZIONI PER LA CESSIONE/ASSERVIMENTO DELLE AREE

7.1	Le aree, oggetto di cessione ai sensi del precedente art. 3 e di asservimento all’uso pubblico ai sensi del precedente art. 4, sono cedute/asservite libere da persone, cose e animali, da affittanze, da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni, da usufrutti e usi, da servitù apparenti e non apparenti e da oneri di imposta; la società ................., dichiara altresì che non sussistono cause pendenti in ordine alla titolarità del diritto di proprietà in capo a sé medesima sulle aree di ragione privata interessate dal Piano/Programma e che le suddette aree non sono oggetto di occupazione abusiva (ossia in assenza di un valido titolo giuridico) da parte di terzi.

7.2	La società ................., esprime per tali cessioni/asservimenti di aree la rinuncia a qualsiasi eventuale diritto di ipoteca legale, con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari dall'iscrizione d'ufficio e da ogni responsabilità al riguardo, presta garanzia per evizione e tiene sollevato il Comune da ogni adempimento in ordine a eventuali procedure di condono non concluse su immobili già insistenti su aree oggetto di cessione/asservimento.

A dimostrazione della proprietà e della libertà delle aree cedute/asservite da iscrizioni ipotecarie, da trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, la società................. ha consegnato al Comune di Milano specifica dichiarazione sostitutiva dei certificati ipotecari (inserita nella relazione notarile di seguito citata) facente stato per tutti i proprietari succedutesi nell'ultimo ventennio e fino alla data del ……………….

Detta specifica dichiarazione sostitutiva dovrà essere integrata da dichiarazione sostitutiva integrativa facente stato, sempre con le accennate risultanze, della proprietà e libertà delle aree cedute da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, dalla data della precedente dichiarazione e fino a tutto il giorno di trascrizione del presente atto.

Al momento della stipula del presente atto, la società................. consegna la relazione notarile sullo stato della proprietà, delle trascrizioni e delle annotazioni riguardanti le aree stesse e sulla loro libertà da diritti e titoli di garanzia di terzi.

7.3	La società................. si obbliga, in accordo con il Comune di Milano, a procedere, entro 30 giorni dalla stipula del presente atto, presso l’Agenzia del Territorio, alle necessarie operazioni di volturazione al Comune di Milano, delle aree oggetto di cessione con il presente atto; la società ……………. si impegna altresì alle eventuali operazioni di frazionamento, accatastamento e stipula dei relativi atti di identificazione catastale e conseguente volturazione (se si tratta di aree cedute) nel caso, al momento dell’avvenuto collaudo e presa in consegna delle stesse, si rendessero necessarie a causa di disallineamento degli interventi effettuati con le aree oggetto di cessione/asservimento ai sensi del presente atto; tali eventuali operazioni dovranno essere perfezionate, fornendone relativa dimostrazione al Comune di Milano, entro 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. Il soggetto attuatore si obbliga altresì, a propria cura e spese, per conto e in accordo con il Comune di Milano, a procedere, presso l’Agenzia del Territorio, alle necessarie operazioni di accatastamento con riferimento all’attrezzatura di servizio di cui all’art. ………, entro la dichiarazione di fine lavori della stessa.

7.4	Le aree destinate al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 3, oggetto di cessione al Comune di Milano, con il presente atto sono messe gratuitamente a disposizione del soggetto attuatore per l’esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le connesse esigenze di cantiere fino al momento della loro completa esecuzione e del collaudo secondo quanto previsto al successivo art. … (“Opere di urbanizzazione e attrezzatura pubblica di servizio: fine lavori, collaudi e presa in carico degli interventi”).

(Nel caso di aree già comunali) Le aree di cui al precedente art. ………lett. ……, destinate al potenziamento delle opere di urbanizzazione e/o alla realizzazione di attrezzatura di servizio, sono messe gratuitamente a disposizione del soggetto attuatore, da parte del Comune stesso, per l’esecuzione delle opere assunte a suo carico e per le connesse esigenze di cantiere, con la sottoscrizione di apposito verbale di consegna al momento del rilascio/presentazione del titolo abilitativo degli interventi ivi previsti e fino al momento della loro completa esecuzione e del collaudo secondo quanto previsto al successivo art. … (“Opere di urbanizzazione e attrezzatura pubblica di servizio: fine lavori, collaudi e presa in carico degli interventi”).

Per tutto il periodo in cui le aree rimarranno a disposizione del soggetto attuatore tutti gli oneri di qualsiasi natura inerenti le suddette aree e tutte le corrispondenti responsabilità, comprese quelle relative alla custodia e manutenzione nei riguardi di chiunque, rimarranno a carico del soggetto attuatore.

7.5	La società ................. si impegna a non sollevare eccezioni o pretese alcune nei confronti del Comune di Milano qualora, a seguito di rilievi e misurazioni, le aree oggetto di cessione dovessero risultare di superficie maggiore rispetto a quelle indicate.

## ARTICOLO 8 - TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO (verificare con Area Bonifiche)

  - (Nel caso di Indagini Ambientali Preliminari senza riscontro di contaminazioni – cit. premesse sub …) Il soggetto attuatore si impegna, con riferimento alle aree di cui al precedente art. … (“Ambito del PA/PII”, se corrispondente al PA/PII propriamente detto), ad assumersi, a propria cura e spese, senza possibilità di scomputo dall’ammontare degli oneri di urbanizzazione, responsabilità ed obblighi di cui agli artt. 242 e 245 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (come ripresi dall’art. 10 commi 3 e 4 del vigente Regolamento Edilizio), connessi a diverse evidenze di passività ambientali, non emerse in occasione dell’indagine effettuata, che si dovessero manifestare in seguito.

  - (In presenza di autorizzazione alla bonifica/messa in sicurezza – cit. premesse sub …) Il soggetto attuatore si obbliga, secondo i tempi previsti dal “Programma temporale delle opere”, ad iniziare i lavori per gli interenti previsti dalla presente convenzione solo ad intervenuta certificazione dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza citato in premessa sub …, ai sensi dell’art. 10.3 del vigente Regolamento Edilizio comunale.

ARTICOLO 9 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTREZZATURA PUBBLICA DI SERVIZIO: TIPOLOGIA, PROGETTAZIONE, VARIANTI E IMPORTI AI FINI DELLO SCOMPUTO DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEL CONFERIMENTO DELLA DOTAZIONE TERRITORIALE

9.1	Il soggetto attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Milano, nel rispetto della pertinente disciplina normativa, alla realizzazione - in coerenza con il progetto definitivo, elaborato a sviluppo del progetto di fattibilità allegato al Piano/Programma, valutato congruo negli aspetti tecnico-economici come risulta dai pareri delle Aree competenti del Comune di Milano (o dalle risultanze della Conferenza dei Servizi in data ……. da svolgersi prima della stipula del presente atto), verificato a cura della società ……. in data ……. , validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data …… - delle seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- intervento di realizzazione di ………….. – sulle aree di cui al precedente art…., opera qualificabile come funzionale all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 16 comma 2 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i. - completo di ………………..;

- intervento di realizzazione di ……………. – sulle aree di cui al precedente art. ………  e qualificabile come complementare all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, completo di …………;

9.2	Il soggetto attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Milano, nel rispetto della pertinente disciplina normativa, alla realizzazione - in coerenza con il progetto definitivo, elaborato a sviluppo del progetto di fattibilità allegato al Piano/Programma, valutato congruo negli aspetti tecnico-economici come risulta dai pareri delle Aree competenti del Comune di Milano (o dalle risultanze della Conferenza dei Servizi in data ……. da svolgersi prima della stipula del presente atto), verificato a cura della società ……. in data ……. , validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data …… - della seguente opere di urbanizzazione secondaria:

- realizzazione di …………….. - sulle aree di cui al precedente art. … - completo di ……………………..

9.3	Il soggetto attuatore si impegna, nei confronti del Comune di Milano, nel rispetto della pertinente disciplina normativa, alla realizzazione - in coerenza con il progetto definitivo, elaborato a sviluppo del progetto di fattibilità allegato al Piano/Programma, valutato congruo negli aspetti tecnico-economici come risulta dai pareri delle Aree competenti del Comune di Milano (o dalle risultanze della Conferenza dei Servizi in data ……. da svolgersi prima della stipula del presente atto), verificato a cura della società ……. in data ……. , validato dal Responsabile Unico del Procedimento in data …… - della seguente attrezzatura di servizio (già richiamata al precedente art. …):

- (indicare tipologia) – sull’area di cui al precedente art. … lett. … – completa di ………………...

9.4	Il valore effettivo di riconoscimento delle opere ammesse a scomputo dalla quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione e dell’attrezzatura che concorre alla dotazione territoriale, è pari al valore risultante dai computi metrici estimativi, allegati ai relativi progetti definitivi, come valutati congrui dalle Aree Comunali competenti (ancorché non coincidenti con le risultanze della verifica/validazione), ridotto di un coefficiente pari al 12%, in coerenza con il cap. 14 par. 3 delle “Linee Guida” citate in premessa sub …); gli importi risultano cosi determinati:

- opera di urbanizzazione primaria funzionale di cui al punto 9.1 lett. a): € …………. (euro ……..) (inserire importo asseverato ridotto del 12%);

- opera di urbanizzazione primaria complementare di cui al punto 9.1 lett. b), per un ammontare complessivo pari a € ……….. (euro …….) (inserire importo asseverato ridotto del 12%);

- opera di urbanizzazione secondaria di cui al punto 9.2 lett. a): € …………. (euro ……..) (inserire importo asseverato ridotto del 12%);

- attrezzatura pubblica di servizio di cui al punto 9.3: € …………. (euro ………………………..) (inserire importo asseverato ridotto del 12%).

9.5	Qualora il valore effettivo di riconoscimento delle opere di urbanizzazione ammesse a scomputo risulti inferiore, anche in esito alle risultanze del collaudo, alla quota di contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la differenza dovrà essere corrisposta al Comune nei termini di cui alle determinazioni dirigenziali n. 425/2006 e n. 248/2013.

9.6	Qualora invece il valore effettivo di riconoscimento delle opere di urbanizzazione ammesse allo scomputo, risulti superiore alla quota di contributo degli oneri di urbanizzazione di cui all’art. 44 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la differenza di spesa resterà comunque a carico del soggetto attuatore al fine di garantire la completa e funzionale realizzazione del programma costruttivo.

9.7	In ragione della qualifica dell’opera di cui al precedente art. … lett. …… come intervento funzionale alla trasformazione urbanistica del territorio (quindi non avente caratteri di fungibilità con altri interventi urbanizzativi), lo scomputo dell’importo di cui al precedente art. 9.4 lett. a) dalla quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 46 L.R. 12/05, potrà intervenire esclusivamente dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti. Viceversa, in ragione del prevalente interesse pubblico alla realizzazione delle altre opere di urbanizzazione previste dal presente Piano/Programma e di cui al precedente art. 9.1 lett. b) e c), lo scomputo degli importi di cui al precedente art. 9.4 lett. b) e c) dalla quota di contributo afferente gli oneri di urbanizzazione ai sensi dell’art. 46 L.R. 12/05 potrà intervenire in modo indifferenziato dal complesso degli oneri di urbanizzazione primaria (eventualmente residui) e secondaria.

9.8	L’importo dei suddetti oneri di urbanizzazione sarà quantificato al momento del rilascio dei titoli abilitativi edilizi e secondo i criteri di riduzione previsti dalle specifiche determinazioni comunali, ma avendo a riguardo i parametri di determinazione vigenti al momento dell’approvazione del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento in coerenza e ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 7 bis della LR n. 12/2005 e s.m.i.

9.9	Il soggetto attuatore si obbliga, nei confronti del Comune di Milano, ad apportare ai progetti delle opere pubbliche assunte a proprio carico tutte le eventuali integrazioni e modificazioni che saranno richieste dal Comune stesso al fine di dare completa, corretta e funzionale attuazione al Piano/Programma oggetto della presente convenzione.

9.10	Il soggetto attuatore si obbliga a presentare al ROUA, preliminarmente all’inizio dei relativi lavori, i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e dell’attrezzatura pubblica di servizio, verificati e validati a propria cura e spese e redatti in conformità ai relativi progetti definitivi.

ARTICOLO 10 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTREZZATURA PUBBLICA DI SERVIZIO: AFFIDAMENTO DEI LAVORI, ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI, OBBLIGHI IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIMAFIA, DI TUTELA E SICUREZZA DEL LAVORO E DI PARTECIPAZIONE, VIGILANZA

10.1	Fermo restando che ai fini della verifica del superamento della soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1 del nuovo Codice dei Contratti sono considerati gli importi dell’insieme delle opere di urbanizzazione primaria (funzionali e complementari) e secondaria nonché dell’attrezzatura, di cui all’art. …, lett ………, il cui importo totale – senza la riduzione del 12% - è pari a € ……………., si dà atto che per l’esecuzione di tali opere e attrezzatura, il soggetto attuatore assume il ruolo di stazione appaltante e procede, a propria cura e spese, all’affidamento dei lavori, in conformità alle pertinenti disposizioni del Codice dei Contratti.

10.2	In considerazione dell’interesse pubblico sotteso all’esecuzione delle opere di urbanizzazione e/o dell’attrezzatura il soggetto attuatore è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di antimafia e di tutela e sicurezza del lavoro.

10.3	Il soggetto attuatore si obbliga a presentare, in fase di esecuzione, la nomina dell’Ufficio Direzione Lavori e del Coordinatore della sicurezza; tali nomine dovranno essere comunicate dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) al Responsabile del procedimento per la Realizzazione delle Opere e delle Attrezzature (ROUA); il RUP suddivide l’appalto in lotti funzionali ai sensi dell’art. 2 comma 1-bis del Codice dei Contratti.

10.4	Il soggetto attuatore si impegna a fare eseguire i lavori relativi alle opere di urbanizzazione e/o dell’attrezzatura da imprese in possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, di affidabilità morale e professionale in coerenza con le norme del Codice dei Contratti e del relativo Regolamento. Tali imprese devono essere in regola con i contributi previdenziali e assistenziali ed applicare i contratti di lavoro nei confronti dei dipendenti. In particolare, in tema di rischio di infiltrazioni mafiose, il soggetto attuatore è tenuto a garantire che le imprese coinvolte nei lavori che svolgono le attività di cui all’art. 1 comma 53 della L. 190/2012, risultino iscritte nell’apposito elenco (c.d. “white list”) di cui al comma 52 del citato articolo 1.

10.5	In relazione alle opere di urbanizzazione e/o dell’attrezzatura, il soggetto attuatore delega il RUP, nell’ambito delle funzioni e dei compiti assegnati allo stesso e previsti dalla normativa vigente, alle seguenti attività di:

  - verifica della corresponsione degli oneri della sicurezza da parte dell’esecutore alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;

  - esercizio del potere sostitutivo in materia contributiva e retributiva nel caso di inadempimento dell’impresa esecutrice e del subappaltatore;

  - verifica, nei rapporti contrattuali con le imprese affidatarie, le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi (appaltatori, subappaltatori), delle autocertificazioni attestanti l’esistenza dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale degli stessi, indipendentemente dall’espletamento della procedura di gara.

10.6	Per l’affidamento delle opere di urbanizzazione e/o dell’attrezzatura il soggetto attuatore si obbliga ad inserire nel bando di gara, la previsione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, assegnando all’elemento economico un valore inferiore rispetto a quello tecnico, organizzativo, gestionale, nonché la previsione dell’inserimento nel contratto di una clausola risolutiva espressa per il caso di inosservanza da parte dell’impresa aggiudicataria dei contenuti dei Protocolli sottoscritti tra Comune, Associazione delle imprese edili e Organizzazioni sindacali.

10.7	Il soggetto attuatore si obbliga a comunicare l’impresa aggiudicataria immediatamente dopo l’aggiudicazione e a consegnare al Comune i documenti necessari per la verifica relativa alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti, nonché per l’acquisizione della documentazione antimafia dalla Prefettura, secondo le modalità indicate dagli uffici nel rispetto della normativa vigente.

10.8	Il soggetto attuatore si obbliga a presentare la comunicazione di inizio lavori ad esito positivo delle verifiche di cui ai precedenti punti, ed inoltre ad allegare alla medesima una dichiarazione sostitutiva di atto notorio inerente l’avvenuto espletamento delle procedure di affidamento e delle modalità di svolgimento della gara, l’importo, la composizione dell’eventuale Commissione giudicatrice, i partecipanti, l’aggiudicatario, nonché il verbale conclusivo di aggiudicazione.

10.9	Nei contratti con le imprese esecutrici delle opere di urbanizzazione e dell’attrezzatura, il soggetto attuatore si obbliga a prevedere una clausola risolutiva espressa in presenza di documentazione antimafia interdittiva. Tale clausola deve essere estesa anche ai subcontratti stipulati dall’esecutore dei lavori per le opere, i servizi e le forniture. In presenza di documentazione antimafia interdittiva relativa all’impresa esecutrice e/o al subcontrattista, sono applicate le disposizioni normative vigenti in materia e adottati i conseguenti provvedimenti (sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere, chiusura del cantiere rescissione/recesso del contratto).

10.10	Il soggetto attuatore si obbliga a rispettare quanto previsto dalle citate Linee Guida, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari di tutti i soggetti che intervengono nella filiera dei lavori e ai contenuti dei Protocolli di intesa sottoscritti tra il Comune e le Organizzazioni Sindacali aventi ad oggetto la qualità e la tutela del lavoro negli appalti pubblici, servizi e forniture, promuovendo, altresì, l’attivazione e lo svolgimento del servizio “Cantiere di qualità” di cui agli accordi provinciali sottoscritti tra Assimpredil e Organizzazioni Sindacali.

10.11	Il soggetto attuatore attribuisce al RUP le attività di supervisione, controllo e vigilanza nella gestione complessiva del processo di realizzazione delle opere e dell’attrezzatura.

10.12	Il soggetto attuatore, in coerenza con le “Linee guida per la sperimentazione di percorsi partecipati nell’ambito dei procedimenti […]”, approvate con delibera di Giunta Comunale n. 1086/2016, si impegna a svolgere le attività informative obbligatorie ivi previste – cfr. par. 1 “Attività di informazione (obbligatoria)” - e a darne comunicazione all’Area comunale procedente (Sportello Unico per l’Edilizia) prima dell’inizio dei lavori;.

10.13	Il soggetto attuatore prende atto che il Comune – anche ai sensi degli artt. 146 e ss. del nuovo Regolamento Edilizio - esercita il potere generale di vigilanza in ordine all’attività urbanistica-edilizia e all’attività posta in essere dal soggetto attuatore nella veste di stazione appaltante; in particolare il Comune, tramite il ROUA, nell’esercizio del potere generale di vigilanza, può effettuare ispezioni e controlli ai fini dell’accertamento sulla corretta esecuzione delle opere e dell’attrezzatura di servizio avvalendosi di referenti operativi nominati dalle Aree competenti.

ARTICOLO 11 – OPERE DI URBANIZZAZIONE E ATTREZZATURA PUBBLICA DI SERVIZIO: FINE LAVORI, COLLAUDI E PRESA IN CARICO DEGLI INTERVENTI

11.1	Le opere di urbanizzazione e l’attrezzatura pubblica di servizio, ancorché di importo, ciascuna, pari o inferiore a 1 milione di euro, vengono sottoposte al collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, al fine di verificare e certificare che le stesse siano state eseguite a regola d’arte, secondo il progetto esecutivo verificato e validato, conforme al progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni tecniche, nel rispetto della normativa vigente in materia e del cap. 17 delle citate “Linee Guida”.

11.2	Entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori, il soggetto attuatore deve attribuire l’incarico di collaudo che dovrà comprendere, nel caso di strutture, il collaudo statico.

11.3	Il collaudatore dovrà essere individuato mediante un affidamento di servizi ad un professionista terzo che, nel caso di onorari inferiori a 100.000,00 euro, dovrà essere scelto tra cinque nominativi preventivamente individuati dal Comune con procedura informatica abilitati e inseriti nell’Elenco di collaudatori in uso presso il Comune. A tal fine il soggetto attuatore, tramite il RUP, comunica la data di consegna lavori al ROUA, il quale provvede, entro 15 giorni, a fornire i cinque nominativi di professionisti. Nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto attuatore deve attribuire l’incarico di collaudo ad una commissione, sempre entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

11.4	Il contratto di incarico professionale definisce le modalità e i termini delle prestazioni, le relative garanzie e penali e disciplina gli adempimenti previsti nel cap. 17 delle citate “Linee Guida”. Le spese inerenti e dipendenti dal collaudo, nonché il compenso del collaudatore, sono a carico del soggetto attuatore che si impegna a trasmettere una copia dell’incarico al Comune di Milano.

11.5	Il collaudatore deve essere messo nelle condizioni di svolgere in modo puntuale le operazioni di collaudo (visite di collaudo, redazione dei verbali di visite, redazione della relazione di collaudo) e, a tal fine, il RUP, il Direttore dei Lavori e l’impresa esecutrice (se soggetto diverso dal soggetto attuatore), il ROUA devono svolgere le attività di rispettiva competenza, interagire, fornire la documentazione richiesta e assumere gli atti preordinati, connessi e successivi al collaudo.

11.6	Il collaudatore deve eseguire verifiche tecniche, attraverso visite periodiche nel corso dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione e dell’attrezzatura, per accertare la conformità delle opere e dell’attrezzatura realizzate al progetto svolgendo prove tecniche (saggi, accertamenti, ecc.) che ritiene necessarie per il controllo sulla corretta esecuzione dei lavori.

11.7	Il collaudatore trasmette al RUP e al ROUA, unitamente al verbale di visita, anche una relazione che illustri l’andamento generale dei lavori, dia contezza del rispetto dei tempi contrattuali previsti dal programma temporale allegato alla presente convenzione, contenga eventuali osservazioni e suggerimenti ritenuti utili per rimuovere ostacoli e superare situazioni critiche in merito all’esecuzione dei lavori.

11.8	Il RUP e il ROUA possono richiedere al collaudatore pareri per la soluzione di problematiche inerenti l’esecuzione dei lavori o in ordine alla qualità dei materiali utilizzati o in merito a varianti, onde garantire una migliore esecuzione dei lavori.

11.9	Fermo restando quanto previsto dal punto 2 del cap. 17 delle Linee Guida, nella relazione di collaudo il collaudatore espone in forma analitica i giudizi in merito alla corretta esecuzione delle opere e dell’attrezzatura, onde verificare che i lavori siano stati eseguiti in conformità al progetto, le lavorazioni corrispondano a quanto effettivamente eseguito dall’impresa esecutrice, i lavori siano stati eseguiti a regola d’arte, esprimendo un giudizio in merito alla collaudabilità delle stesse.

11.10	Il soggetto attuatore si impegna a disciplinare nel contratto con l’impresa esecutrice gli aspetti relativi alla eventuale non collaudabilità delle opere e dell’attrezzatura derivante dall’esistenza di difetti o vizi prevedendo l’esecuzione dei lavori necessari per rendere le stesse collaudabili o, nei casi più gravi, prevedendo la demolizione.

11.11	Il certificato di collaudo redatto dal collaudatore è consegnato al RUP che, a sua volta, lo trasmette al ROUA per la presa d’atto del dirigente.

11.12	La conclusione effettiva dei lavori è attestata con verbale sottoscritto in contraddittorio fra soggetto attuatore, ROUA, RUP, direttore dei lavori, impresa aggiudicataria/esecutrice. Il ROUA è garante in questa sede della presa in carico manutentiva delle opere da parte del Comune nella figura del soggetto precedentemente identificato, fatti salvi eventuali vizi costruttivi gravi che si dovessero riscontrare nella fase di collaudo.

11.13		Dopo la sottoscrizione del predetto verbale, il soggetto attuatore e il direttore dei lavori dichiarano la fine lavori in relazione al permesso di costruire o altro titolo abilitativo delle opere. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale, il direttore dei lavori deve consegnare al ROUA gli elaborati “as built” che devono rappresentare esattamente quanto realizzato, con particolare riferimento alla localizzazione delle reti interrate.

11.14	Le aree, messe a disposizione ai sensi del precedente art. … (“Condizioni e precisazioni per la cessione delle aree”), le opere e l’attrezzatura, realizzate come previsto dall’art. …, sono consegnate dal soggetto attuatore al Comune ad avvenuto rilascio del certificato di collaudo. La presa in carico delle opere e delle attrezzature e la consegna delle aree diventano efficaci con la sottoscrizione del relativo verbale da redigersi in contraddittorio tra il RUP, il ROUA e il Referente dell’Area comunale consegnataria, entro e non oltre 6 mesi dal rilascio del certificato.

11.15	Qualora il Comune abbia la necessità di occupare od utilizzare le opere e/o l’attrezzatura, ovvero parti di essa (ed obbligatoriamente nel caso di nuovi tratti di acquedotto e fognatura), prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, su richiesta del ROUA, il RUP invita il collaudatore a verificare l’esistenza delle condizioni specificate dall’art. 230 del Regolamento d’esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, nonché ad accertare che dall’utilizzazione della stessa (opera/attrezzatura) non derivino danni o inconvenienti, redigendo apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

11.16	La consegna anticipata delle opere e dell’attrezzatura viene effettuata dal direttore lavori in contraddittorio con il soggetto attuatore, con il RUP e il ROUA e il Referente dell’Area comunale competente che sottoscrivono il relativo verbale.

11.17	Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 230 del citato Regolamento restano a carico del soggetto attuatore gli obblighi di custodia, manutenzione e le connesse responsabilità, fino al collaudo provvisorio, con espresso esonero di ogni obbligo e responsabilità del Comune.

## ARTICOLO 12 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

  - Il soggetto attuatore (o suo avente causa) si obbliga alla gestione delle aree pubbliche oggetto degli interventi di cui al precedente art. …, per un periodo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 11.14.

  - Il soggetto attuatore si obbliga ad attribuire, a propria cura e spese, ad imprese qualificate, l’esecuzione, nel rispetto della pertinente normativa e con la massima diligenza, delle seguenti attività:

a)	manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde compreso qualsiasi manufatto, opera, apparecchiatura, attrezzatura e struttura realizzata nelle aree in oggetto con relativa assunzione degli oneri relativi ai consumi idrici e/o elettrici legati al regolare funzionamento degli impianti presenti all’interno dell’area, fatta esclusione dell’impianto di illuminazione pubblica e del consumo di acqua potabile delle eventuali fontanelle presenti;

b)	pulizia delle aree fatta esclusione dello svuotamento dei cestini che rimarrà a carico del Comune.

Nel verbale di consegna, anche anticipata, si darà atto che dette aree restano nella detenzione del soggetto attuatore, al fine di assolvere agli obblighi gestionali; l’inerente responsabilità, sotto ogni profilo, è a carico dello stesso soggetto.

  - Per l’esecuzione delle attività di cui al punto precedente il soggetto attuatore si impegna a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione dei lavori e a provvedere alla conservazione nelle migliori condizioni di manutenzione, efficienza e fruibilità delle eventuali strutture, manufatti, impianti e quant’altro presente nelle aree interessate; ogni intervento finalizzato alla variazione, innovazione, eliminazione o addizione riguardante tali opere dovrà essere concordato e preliminarmente autorizzato dall’Area comunale competente.

Le obbligazioni di cui al punto 2 dovranno essere svolte secondo le prescrizioni relative alla gestione delle aree verdi redatte a cura dell’Area competente e vigenti al momento della sottoscrizione del verbale. Con riferimento alle medesime obbligazioni, il Comune potrà richiedere motivatamente che gli adempimenti siano anticipati o siano svolti con maggiore frequenza rispetto a quanto indicato nelle prescrizioni citate.

Il soggetto attuatore dichiara che, al momento della stipula della presente convenzione, ha preso visione delle prescrizioni citate, riconoscendo le stesse come atto specificativo ed integrativo delle obbligazioni contenute nel presente articolo della convenzione; il documento contenente le suddette prescrizioni verrà formalmente consegnato al soggetto attuatore, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna.

  - Il soggetto attuatore, nelle aree di proprietà pubblica, deve consentire l’effettuazione diretta di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori a carattere o di interesse pubblico; in tal caso gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

  - Il soggetto attuatore sarà responsabile per danni a persone, animali o cose derivanti dalle attività poste in essere in esecuzione degli obblighi assunti o comunque riconducibili ad inadempimenti gestionali; in questi casi dovrà provvedere prontamente all’eliminazione dei danni e/o alla sostituzione delle piante, degli arredi, dei manufatti, degli impianti o delle strutture danneggiate, con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell’Area comunale competente.

Il soggetto attuatore s’impegna comunque a tenere indenne il Comune di Milano da ogni azione, ragione o pretesa di terzi danneggiati e dovrà provvedere ad assumere idonea assicurazione a copertura come indicato nel successivo art. … (“Garanzie e penali”).

  - Il Comune, per mezzo di propri incaricati, potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato qualitativo dell’area; ciascuna inadempienza dovrà essere specificamente contestata e circostanziata per iscritto dal Comune al soggetto attuatore, mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno, anche ai fini dell’applicazione delle penali di cui al successivo art. … (“Garanzie e penali”).

Il soggetto attuatore dovrà adempiere all’obbligo gestionale contestato:

    - nei casi di massima urgenza provvedendo entro 24 ore alla messa in sicurezza del luogo, al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica, e nel più breve tempo possibile all’adempimento dell’obbligo contestato;

    - nei casi ordinari entro il termine che sarà indicato nella comunicazione di contestazione dell’inadempienza, salvo eventuali proroghe, sufficientemente motivate, richieste dal soggetto attuatore e autorizzate, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione. In entrambi i casi di inadempienza, il Comune applicherà le citate penali di cui all’art. … (“Garanzie e penali”).

  - Per le aree oggetto di obbligo di gestione ai sensi del presente articolo, tre mesi prima dello scadere del termine di cui al precedente punto 1, il soggetto attuatore, provvede a richiedere sopralluogo congiunto al referente dell’Area competente alla gestione delle aree in oggetto. In occasione del sopralluogo, il soggetto attuatore consegna il piano e il fascicolo di manutenzione aggiornato e il referente dell’Area comunale accerta lo stato di consistenza dei manufatti e, se necessario, richiede l’esecuzione di tutti gli interventi manutentivi e l’esecuzione delle opere necessarie ai fini della riconsegna della stessa in perfette condizioni, di manutenzione, efficienza e fruibilità, con impianti funzionanti, attrezzature, arredi, pavimentazioni in condizioni funzionali all’uso a cui sono destinate, secondo quanto collaudato, tenendo contestualmente conto del normale deperimento dovuto al tempo intercorso dall’ultimazione lavori.

Gli obblighi di gestione di cui al presente articolo permangono in capo al soggetto attuatore fino al termine di cui al precedente punto 1 e, comunque, fino alla data della sottoscrizione del verbale di ripresa in carico da parte della competente Area comunale che constaterà la corretta esecuzione delle lavorazioni richieste; solo a partire da questo momento, il Comune subentrerà - tramite voltura dei contratti - negli oneri relativi ai consumi idrici e/o elettrici di cui al precedente punto 2, previa verifica di insussistenza di insoluti a carico del soggetto attuatore.

12.8	Il soggetto attuatore assume l’obbligo di inserire nei singoli contratti di vendita delle diverse unità immobiliari il richiamo agli specifici impegni assunti con il presente articolo, nonché le relative penali indicate al successivo art. … (“Garanzie e penali”), che devono essere trasferiti al soggetto subentrante.

### ARTICOLO 13 - MODALITÀ E TEMPI DI ATTUAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA

13.1	Il Piano/Programma oggetto della presente convenzione dovrà essere completato entro il termine massimo di ………… anni dalla stipula della presente convenzione e la sua attuazione è regolata dal “Programma temporale delle opere” allegato al presente atto sotto la lettera “…”, secondo le specificazioni e la (eventuale) suddivisione per stralci funzionali come ivi riportate.

13.2	(eventuale) In ragione dell’entità e della rilevanza dell’ambito coinvolto e al fine di un equilibrato sviluppo esecutivo, l’attuazione degli interventi previsti dal presente Piano/Programma viene articolata nei seguenti Stralci funzionali, a loro volta articolati in Unità di Intervento (Ui) (così come individuati nella tavola “Stralci funzionali – Unità di Intervento”, parte integrante del citato “Programma temporale dei lavori”):

a)	Stralcio funzionale 1 composto da: 1) Ui n. 1 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …); 2) Ui n. 2 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …; 3) Ui n. 3 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …, 4) Ui n. 4 corrispondente all’area fondiaria di cui al precedente art. … e sulla quale è prevista la realizzazione di ………….;

b)	Stralcio funzionale 2 composto da: 1) Ui n. 5 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …); 2) Ui n. 6 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …; 3) Ui n. 7 interessata dagli interventi urbanizzativi di cui al precedente art. … lett. …, 4) Ui n. 8 corrispondente all’area fondiaria di cui al precedente art. … e sulla quale è prevista la realizzazione di ………….;

c)	…………………

13.3	Ove, per cause ostative oggettivamente documentabili e non riconducibili alla propria sfera, il soggetto attuatore non fosse in grado di rispettare i termini massimi di cui sopra, quest’ultimo potrà chiedere che, ai sensi dell’art. 28, comma 5, n. 3, della legge 17.8.1942, n. 1150 e dell’art. 46, comma 2, della legge regionale 11.3.2005, n. 12, il Piano/Programma oggetto della presente convenzione venga completato nelle parti pubbliche e private entro termini diversi e, comunque, non oltre il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla stipulazione del presente atto.

13.4	La richiesta dei permessi di costruire o la presentazione di altri idonei titoli per tutte le opere pubbliche inserite in ciascuno stralcio funzionale (se presente) dovrà aver luogo entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente atto.

13.5	II rilascio dei permessi di costruire – o di altri idonei titoli abilitativi – per le opere pubbliche inserite in ciascuno stralcio funzionale (se presente), dovrà essere antecedente (o contestuale) al rilascio del permesso di costruire, o alla presentazione di altro idoneo titolo abilitativo, relativo al primo degli interventi privati inseriti nel medesimo stralcio funzionale (se presente).

13.6	La comunicazione di fine lavori delle opere pubbliche eventualmente inserite in ciascuno stralcio funzionale dovrà intervenire, secondo le modalità precisate al precedente art. 11, entro lo specifico termine previsto dal citato Programma temporale come ripreso dal relativo permesso di costruire – o altro idoneo titolo abilitativo – e comunque prima dell’analoga comunicazione relativamente al primo intervento privato eventualmente inserito nel medesimo stralcio funzionale.

13.7	In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione dei titoli abilitativi nonché di ognuno dei termini di fine lavori indicati nel programma temporale, si applicheranno le penali definite al successivo art. 15.8.

ARTICOLO 14 – EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE E GESTIONE ATTREZZATURA DI SERVIZIO

14.1	La quota di superficie lorda di pavimento destinata ad edilizia residenziale sociale indicata nel precedente art. … (“Oggetto del Piano/Programma”) del presente atto, da realizzarsi da parte del soggetto attuatore, verrà regolamentata alle condizioni da definire in apposita e separata convenzione ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i., in coerenza con i criteri e le modalità di cui alla deliberazione consiliare n. 42/2010 e s.m.i. (par. 1.2 e ss.) nonché con lo schema predisposto dall’Area competente.

14.2	La convenzione di cui al precedente punto (unitamente al piano finanziario e all’ulteriore documentazione necessaria) dovrà essere sottoscritta prima del rilascio del relativo permesso di costruire o anteriormente alla presentazione di altro idoneo titolo abilitativo.

14.3	La gestione dell’attrezzatura di servizio di cui al precedente art. … di proprietà della società ………….. ma computata nelle dotazioni territoriali, è regolata con apposita e separata convenzione da sottoscrivere prima del rilascio del relativo permesso di costruire o anteriormente alla presentazione di altro idoneo titolo abilitativo direttamente con l’Area comunale competente in coerenza con i contenuti essenziali stabiliti dalla stessa Area.

## ARTICOLO 15 – GARANZIE E PENALI

15.1	A garanzia degli obblighi assunti con il presente atto, il soggetto attuatore presenta, alla stipula della presente convenzione, le seguenti fideiussioni (o polizze fideiussorie) rilasciate da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione (......................):

- fideiussione/polizza n. …. per un importo corrispondente al costo totale delle opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. …. senza la riduzione del coefficiente pari al 12%;

- fideiussione/polizza n. …. per un importo corrispondente al costo totale delle opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. …. senza la riduzione del coefficiente pari al 12%;

- fideiussione/polizza n. ……. per un importo corrispondente alla somma del costo totale dell’attrezzatura di servizio di cui al precedente art. … senza la riduzione del coefficiente pari al 12%.

15.2	Le garanzie fideiussorie sopra richiamate potranno essere proporzionalmente ridotte in base allo stato di avanzamento dei lavori, su richiesta del soggetto attuatore e previa autorizzazione comunale. Tale riduzione non può essere superiore all’80% fino al collaudo di opere e attrezzatura. Le garanzie fideiussorie devono includere la possibilità di parziale escussione da parte del Comune dell’importo garantito in proporzione all’entità delle eventuali inadempienze.

Le garanzie di cui al precedente punto 1 lett. a) e b) sono inoltre efficaci ai fini degli oneri di urbanizzazione dovuti per il rilascio dei titoli abilitativi per gli interventi edilizi privati.

Il Dirigente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo svincolo delle garanzie ad avvenuta consegna e presa in carico delle opere di urbanizzazione e dell’attrezzatura o al collaudo nei casi di consegna anticipata.

15.3	Per l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dalla presente convenzione, il soggetto attuatore presenta fideiussione o polizza fideiussoria n. ............ rilasciata da primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione (......................) per l'importo di € ……….. (euro ……………/…), pari all'1% (uno per cento) del valore complessivo delle opere private come determinato nella Relazione economica allegata al Piano/Programma, spesa pari a € ………. (euro ………………….). Il Dirigente, sulla base della proposta del ROUA, rilascia il nulla osta allo svincolo della presente garanzia al momento del rilascio dell’ultimo certificato di agibilità e, comunque, a completamento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione.

15.4	Il soggetto attuatore presenta al momento della sottoscrizione del verbale di consegna e contestuale riconsegna di cui al precedente art. 11.14 (come richiamato al precedente art. 12.1) garanzia fideiussoria rilasciata da ……………..… (primario istituto di credito o primaria compagnia di assicurazione) per un importo pari a …………..… (5% dell’importo complessivo degli interventi oggetto di manutenzione per 3 anni) corrispondente al costo complessivo del programma gestionale delle aree a verde per anni 3, come indicato all’art. 12, concernente l’attecchimento degli impianti vegetazionali e del manto erboso, nonché gli arredi e le attrezzature, secondo le modalità concordate con i settori comunali competenti..

15.5	Il soggetto attuatore presenta, al momento della sottoscrizione del verbale di consegna e contestuale riconsegna, una polizza di assicurazione con massimale minimo di € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) a copertura dei danni causati a persone, animali o cose riconducibili ad inadempimenti di manutenzione e gestione delle aree a verde e attrezzate, al fine di tenere indenne il Comune da ogni azione, ragione o pretesa di terzi danneggiati.

15.6	In caso di violazione degli obblighi assunti dal soggetto attuatore, il Comune di Milano potrà liberamente escutere le garanzie prestate, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale, previa diffida all'esatto adempimento, da notificarsi e trasmettersi per raccomandata A.R. con indicato un termine di trenta giorni per l’adempimento decorrente dalla data di ricezione della raccomanda A.R.. Decorso tale termine, il Comune di Milano potrà effettuare la rivalsa diretta nei confronti degli enti che hanno rilasciato le garanzie i quali, in deroga all’art. 1945 del Codice Civile, non potranno opporre alcuna eccezione che dovesse spettare ai soggetti attuatori (c.d. clausola “a prima richiesta e senza eccezioni”) ed inoltre non potranno avvalersi delle eccezioni di cui all’art. 1957 Codice Civile.

In caso di inutile decorso del suddetto termine, il Comune di Milano procederà al recupero coattivo delle somme secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Gli importi richiamati al precedente punto 1 saranno utilizzati dal Comune di Milano per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e dell’attrezzatura di servizio previste dal Piano/Programma e non realizzate dal soggetto attuatore.

15.7	In coerenza con quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, il soggetto attuatore deve richiedere all’esecutore dei lavori una polizza assicurativa che tenga indenne lo stesso soggetto attuatore e il Comune:

a)	da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti da entrambi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori;

b)	contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

La polizza prestata dall’esecutore deve coprire anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Il soggetto attuatore consegna al Comune una copia della polizza assicurativa, ricevuta dall’esecutore dei lavori, alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori.

Dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza di garanzia di manutenzione che tenga indenne lo stesso soggetto attuatore e il Comune da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione o di qualità dei materiali, che copra quindi l’onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l’eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure ad attività dell’esecutore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi posti a carico dell’esecutore.

La durata del periodo di garanzia è di due anni dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

Il soggetto attuatore consegna al Comune una copia della polizza di assicurazione, ricevuta dall’esecutore dei lavori, unitamente al certificato di collaudo.

15.8	Nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione dei titoli abilitativi nonché di fine lavori - previsti nel programma temporale e ripresi nel relativo titolo - di ogni singola opera di urbanizzazione e attrezzatura, contestualmente alla proroga del termine, il soggetto attuatore viene assoggettato, con cadenza mensile, ad una penale pecuniaria pari allo 0,03% dell’importo dell’opera, determinato sulla base del computo metrico estimativo del progetto definitivo, da applicare per ogni giorno di ritardo successivo al termine di differimento pari a 30 giorni, fino ad una penale massima del 10% del valore dell’opera.

È riconosciuta facoltà all’Amministrazione di sospendere in tutto o in parte l'applicazione della penale per motivi di ordine equitativo nel caso il ritardo sia causato da ragioni oggettive da presentarsi al Comune entro 30/60 giorni precedenti alla scadenza del termine che determina l’applicazione della penale.

15.9	In caso di ulteriore ritardo rispetto al termine prorogato che ha determinato l’applicazione della penale massima del 10% di cui al comma precedente, il Dirigente sentito il ROUA, intimerà al soggetto attuatore di adempiere agli obblighi di fare assegnando un termine alla scadenza del quale contesterà l’inadempimento delle obbligazioni e avvierà il procedimento di riscossione coattiva del relativo importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente punto 1, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno.

15.10	Il soggetto attuatore dovrà adempiere agli obblighi gestionali e manutentivi di cui all’art. … (“Pulizia e manutenzione del verde pubblico”) e nei casi di violazione degli stessi, previa diffida ad adempiere nei termini di cui all’art. 12.6, si applica una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento) per ogni giorno di ritardo nel caso di inadempimento dell’obbligo di manutenzione e gestione.

15.11	Nei casi in cui l’inadempimento degli obblighi di cui al punto precedente dovesse protrarsi per n. 30 giorni, il Comune può risolvere gli accordi di cui all’art. 12, assumendo in via diretta le obbligazioni, introitando le relative fidejussioni. In caso di risoluzione degli accordi, il Comune, fatto salvo il diritto di introitare le penali e il risarcimento dei maggior danni accertati (pulizie, integrazioni, sostituzioni, rifacimenti ecc.), ha diritto ad un indennizzo pari al costo di gestione per il periodo residuo (avendo a riferimento un tempo di gestione forfetariamente indicato in 50 anni complessivi), da calcolarsi nella misura del 5% per anno del costo complessivo delle opere da gestire, rivalendosi sulla relativa garanzia.

15.12	In relazione all’art. 149, comma 6, del Regolamento edilizio, nonché in coerenza con il contenuto del “Patto sulla sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro” sottoscritto in data 8.12.2008 da Comune di Milano, Associazione delle Imprese Edili e Organizzazioni Sindacali” o da atti modificativi o integrativi dello stesso, la violazione da parte del soggetto attuatore degli obblighi di cui all’art. 90 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i., viene sanzionata con una penale nella misura compresa tra 5.000 e 50.000 euro.

## ARTICOLO 16 – PERTINENZE PRIVATE E TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

16.1	Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli risultanti dal presente atto, si descrivono di seguito le residue aree con destinazione fondiaria di proprietà del Fondo, della superficie complessiva di mq. ……… circa, indicate in tinta rosa con sovrapposte lettere ………………… sul tipo catastale, in scala 1:1.000, qui allegato al presente atto sotto la lettera “…”, e individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni - come segue:

a)	area indicata in tinta rosa e sovrapposta lettera ……… sul tipo catastale predetto, della superficie di mq. ……. circa ed individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni – ai mappali ………. del foglio … e – Catasto Fabbricati – ai mappali ………… del foglio ….

Coerenze a partire da nord e in senso orario: mappali ……….del foglio …;

b)	area indicata in tinta rosa e sovrapposta lettera ……… sul tipo catastale predetto, della superficie di mq. …….. ed individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni – al mappale …. del foglio … e – Catasto Fabbricati – al mappale … del foglio ….

Coerenze a partire da nord e in senso orario: mappali … del foglio ….

c)	area indicata in tinta rosa e sovrapposta lettera …….. sul tipo catastale predetto, della superficie di mq. … circa ed individuata nella Mappa di Milano – Catasto Terreni – al mappale ……… del foglio … e – Catasto Fabbricati – al mappale ………. del foglio ….

Coerenze a partire da nord e in senso orario: mappale …….. del foglio ….

d)	…………..

16.2	In caso di alienazione totale o parziale delle aree edificabili oggetto del Piano/Programma, le obbligazioni assunte dal soggetto attuatore con la presente convenzione potranno essere trasferite in capo al soggetto acquirente. Prima del trasferimento, il soggetto acquirente dovrà consegnare al Comune tutta la documentazione necessaria per l’acquisizione della documentazione antimafia dalla Prefettura, secondo le modalità indicate dagli uffici nel rispetto della normativa vigente; il Comune si obbliga a comunicare eventuali elementi ostativi al subentro nelle obbligazioni contrattuali entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della documentazione, decorsi i quali il subentro nelle obbligazioni convenzionali si ritiene ammissibile. Il soggetto attuatore rimane comunque solidalmente obbligato nei confronti del Comune di Milano per l’esatto e completo adempimento delle obbligazioni medesime, fino a quando il soggetto acquirente non avrà a sua volta presentato, a suo nome, le garanzie previste dal precedente art. 15.

16.3	Fermo restando quanto previsto al punto che precede, qualora la cessione fosse effettuata prima del rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo stesso dovrà essere direttamente intestato al soggetto subentrante. Qualora invece la cessione fosse effettuata dopo il rilascio del permesso di costruire - o di altro idoneo titolo abilitativo - lo stesso dovrà essere tempestivamente volturato a favore del soggetto subentrante. Pertanto, gli obblighi concernenti i pagamenti, l’esecuzione delle opere e la prestazione delle garanzie di cui sopra faranno capo al soggetto proprietario e al titolare dei permessi di costruire, come responsabile in via diretta, oppure quale subentrante per volturazione.

###### ARTICOLO 17 – SPESE E TASSE

17.1	Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e dipendenti dalla presente convenzione sono a carico del soggetto attuatore e dei suoi eventuali aventi causa, comprese quelle per una copia autentica in bollo e n.….. copie conformi in carta semplice dell’atto e della relativa nota di trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, da consegnare al Comune di Milano entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto. Sono altresì a carico del soggetto attuatore tutte le spese relative alle operazioni di cui al precedente art. 7.3.

17.2	Poiché le cessioni di cui all’art. 3 avvengono a titolo gratuito e nell’ambito di uno strumento di pianificazione attuativa, si invoca il trattamento fiscale più favorevole.

###### ARTICOLO 18 – DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. n. 380/2001

18.1	Ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del D.P.R. 6.6.2001, n. 380, viene allegato al presente atto, sotto la lettera “………”, il certificato di destinazione urbanistica relativo alle aree oggetto del Piano Attuativo/Programma Integrato di Intervento, rilasciato dal Comune di Milano in data …………, R.I. n. …………….

18.2	Il soggetto attuatore dichiara, in proposito, che non sono intervenute modificazioni negli strumenti urbanistici successivamente alla data del rilascio del suddetto certificato.

##### ARTICOLO 19 - FORO DELLE CONTROVERSIE

19.1	Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle clausole e condizioni della presente convenzione e che non si siano potute definire in via amministrativa, l’autorità giudiziaria competente è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sede di Milano.